ПРОТОКОЛ № 172 совещания по объекту Котельная-3

от 17.04.2024

Присутствовали: представители заказчика, АО МостСтрой.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: кабель АВБбШв 4х95.

РЕШИЛИ:

1. АО МостСтрой обеспечить поставку в срок до 17.04.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.