ПРОТОКОЛ № 348 совещания по объекту Котельная-3

от 26.08.2024

Присутствовали: представители заказчика, АО МостСтрой.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: гидроизоляция фундаментов.

2. Задержка поставки: кабель АВБбШв 4х95.

РЕШИЛИ:

1. АО МостСтрой обеспечить поставку в срок до 26.08.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.