ПРОТОКОЛ № 578 совещания по объекту Котельная-3

от 28.12.2024

Присутствовали: представители заказчика, АО МостСтрой.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: прокладка кабельных линий.

2. Задержка поставки: щебень фр. 20-40.

РЕШИЛИ:

1. АО МостСтрой обеспечить поставку в срок до 28.12.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.