ПРОТОКОЛ № 564 совещания по объекту Котельная-3

от 21.06.2024

Присутствовали: представители заказчика, АО ЭнергоСервис.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: прокладка кабельных линий.

2. Задержка поставки: трубы ПЭ100 SDR17.

РЕШИЛИ:

1. АО ЭнергоСервис обеспечить поставку в срок до 21.06.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.