ПРОТОКОЛ № 691 совещания по объекту Котельная-3

от 07.12.2024

Присутствовали: представители заказчика, АО ЭнергоСервис.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: гидроизоляция фундаментов.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. АО ЭнергоСервис обеспечить поставку в срок до 07.12.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.