ПРОТОКОЛ № 846 совещания по объекту Котельная-3

от 08.03.2024

Присутствовали: представители заказчика, АО ЭнергоСервис.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: устройство монолитного ростверка.

2. Задержка поставки: щебень фр. 20-40.

РЕШИЛИ:

1. АО ЭнергоСервис обеспечить поставку в срок до 08.03.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.