ПРОТОКОЛ № 641 совещания по объекту Котельная-3

от 09.09.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО ПромГеоТех.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: устройство монолитного ростверка.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. ООО ПромГеоТех обеспечить поставку в срок до 09.09.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.