ПРОТОКОЛ № 864 совещания по объекту Котельная-3

от 19.07.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО ПромГеоТех.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: устройство монолитного ростверка.

2. Задержка поставки: арматура А500С.

РЕШИЛИ:

1. ООО ПромГеоТех обеспечить поставку в срок до 19.07.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.