ПРОТОКОЛ № 981 совещания по объекту Котельная-3

от 04.03.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО ПромГеоТех.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: кабель АВБбШв 4х95.

РЕШИЛИ:

1. ООО ПромГеоТех обеспечить поставку в срок до 04.03.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.