Исх. № 881/ПТО от 11.02.2024

Генеральному директору

ООО СтройМонтаж

Объект: ПС-110/10-Северная

Шифр: 194-58-ПЗ

Уважаемые коллеги!

Направляем в Ваш адрес уведомление о необходимости поставки арматура А500С в объёме 193 т в срок до 11.02.2024. Задержка поставки влечёт смещение сроков по работам: монтаж металлоконструкций.

Просим подтвердить готовность и направить сопроводительную документацию.

Начальник ПТО