ПРОТОКОЛ № 125 совещания по объекту ПС-110/10-Северная

от 24.05.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО СтройМонтаж.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: кабель АВБбШв 4х95.

РЕШИЛИ:

1. ООО СтройМонтаж обеспечить поставку в срок до 24.05.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.