ПРОТОКОЛ № 325 совещания по объекту ПС-110/10-Северная

от 15.10.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО СтройМонтаж.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: прокладка кабельных линий.

2. Задержка поставки: щебень фр. 20-40.

РЕШИЛИ:

1. ООО СтройМонтаж обеспечить поставку в срок до 15.10.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.