ПРОТОКОЛ № 187 совещания по объекту ПС-110/10-Северная

от 24.08.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО ТеплоСети.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: прокладка кабельных линий.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. ООО ТеплоСети обеспечить поставку в срок до 24.08.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.