ПРОТОКОЛ № 629 совещания по объекту ПС-110/10-Северная

от 15.02.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО ТеплоСети.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: прокладка кабельных линий.

2. Задержка поставки: трубы ПЭ100 SDR17.

РЕШИЛИ:

1. ООО ТеплоСети обеспечить поставку в срок до 15.02.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.