ПРОТОКОЛ № 640 совещания по объекту ПС-110/10-Северная

от 28.10.2024

Присутствовали: представители заказчика, ООО ТеплоСети.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: монтаж металлоконструкций.

2. Задержка поставки: кабель АВБбШв 4х95.

РЕШИЛИ:

1. ООО ТеплоСети обеспечить поставку в срок до 28.10.2024.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.