ПРОТОКОЛ № 411 совещания по объекту ПС-110/10-Северная

от 10.04.2025

Присутствовали: представители заказчика, АО МостСтрой.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: гидроизоляция фундаментов.

2. Задержка поставки: щебень фр. 20-40.

РЕШИЛИ:

1. АО МостСтрой обеспечить поставку в срок до 10.04.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.