ПРОТОКОЛ № 632 совещания по объекту ПС-110/10-Северная

от 26.09.2025

Присутствовали: представители заказчика, АО МостСтрой.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. АО МостСтрой обеспечить поставку в срок до 26.09.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.