ПРОТОКОЛ № 108 совещания по объекту Котельная-3

от 22.09.2025

Присутствовали: представители заказчика, АО ЭнергоСервис.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: щебень фр. 20-40.

РЕШИЛИ:

1. АО ЭнергоСервис обеспечить поставку в срок до 22.09.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.