ПРОТОКОЛ № 235 совещания по объекту Котельная-3

от 12.02.2025

Присутствовали: представители заказчика, АО ЭнергоСервис.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: трубы ПЭ100 SDR17.

РЕШИЛИ:

1. АО ЭнергоСервис обеспечить поставку в срок до 12.02.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.