ПРОТОКОЛ № 869 совещания по объекту Котельная-3

от 03.01.2025

Присутствовали: представители заказчика, АО ЭнергоСервис.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. АО ЭнергоСервис обеспечить поставку в срок до 03.01.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.