ПРОТОКОЛ № 473 совещания по объекту Котельная-3

от 26.01.2025

Присутствовали: представители заказчика, ООО ПромГеоТех.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: гидроизоляция фундаментов.

2. Задержка поставки: трубы ПЭ100 SDR17.

РЕШИЛИ:

1. ООО ПромГеоТех обеспечить поставку в срок до 26.01.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.