ПРОТОКОЛ № 617 совещания по объекту Котельная-3

от 16.05.2025

Присутствовали: представители заказчика, ООО ПромГеоТех.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: устройство монолитного ростверка.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. ООО ПромГеоТех обеспечить поставку в срок до 16.05.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.