ПРОТОКОЛ № 159 совещания по объекту КНС-4

от 19.12.2025

Присутствовали: представители заказчика, ООО СтройМонтаж.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: трубы ПЭ100 SDR17.

РЕШИЛИ:

1. ООО СтройМонтаж обеспечить поставку в срок до 19.12.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.