ПРОТОКОЛ № 270 совещания по объекту КНС-4

от 14.08.2025

Присутствовали: представители заказчика, ООО СтройМонтаж.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: гидроизоляция фундаментов.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. ООО СтройМонтаж обеспечить поставку в срок до 14.08.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.