ПРОТОКОЛ № 902 совещания по объекту КНС-4

от 26.08.2025

Присутствовали: представители заказчика, ООО СтройМонтаж.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: монтаж металлоконструкций.

2. Задержка поставки: щебень фр. 20-40.

РЕШИЛИ:

1. ООО СтройМонтаж обеспечить поставку в срок до 26.08.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.