ПРОТОКОЛ № 282 совещания по объекту Котельная-3

от 19.05.2025

Присутствовали: представители заказчика, ООО ТеплоСети.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: испытание трубопровода на прочность.

2. Задержка поставки: трубы ПЭ100 SDR17.

РЕШИЛИ:

1. ООО ТеплоСети обеспечить поставку в срок до 19.05.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.