ПРОТОКОЛ № 304 совещания по объекту Котельная-3

от 27.08.2025

Присутствовали: представители заказчика, ООО ТеплоСети.

ПОВЕСТКА:

1. Ход выполнения работ: монтаж металлоконструкций.

2. Задержка поставки: бетон В25 W6.

РЕШИЛИ:

1. ООО ТеплоСети обеспечить поставку в срок до 27.08.2025.

2. Начальнику ПТО подготовить откорректированный график.